Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2020 г. N 112-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ПЛАНИРУЕМОГО К ПРИЗНАНИЮ АВАРИЙНЫМ, НА ТЕРРИТОРИИ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2019 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 09.11.2020 [N 1289-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1772B11C0A2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA1895E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K),  от 19.02.2021 [N 99-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA1895E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K), от 09.08.2021 [N 698-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1673B81F0F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA1895E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K), от 06.12.2021 [N 1081-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1678B018072AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA1895E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K),  от 10.02.2022 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1570B9130E2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA1895E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K), от 19.05.2022 [N 477-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1574B81B062AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA1895E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K), от 22.07.2022 [N 717-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA1895E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K)) |  |

В целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC3D25F5B273AB86CC94A7A9157BE7475A2CB1D1E0676C6ED075D372F4FD30668FFDA18E25y7K) Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемую [Программу](#P34) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2025 годы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1570B9130E2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA08C5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 10.02.2022 N 117-П)

2. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1174B91E062AE68EB061393C902B8A21B6B63D6D97E1A1854B20BF8527y3K) Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 августа 2019 года N 902-П "Об утверждении Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2025 годы".

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 24 декабря 2019 года.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа

Д.А.АРТЮХОВ

Утверждена

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 11 февраля 2020 года N 112-П

ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПЛАНИРУЕМОГО К ПРИЗНАНИЮ АВАРИЙНЫМ,

НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

НА 2019 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 09.11.2020 [N 1289-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1772B11C0A2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA1895E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K),  от 19.02.2021 [N 99-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA1895E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K), от 09.08.2021 [N 698-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1673B81F0F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA1895E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K), от 06.12.2021 [N 1081-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1678B018072AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA1895E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K),  от 10.02.2022 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1570B9130E2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA08D5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K), от 19.05.2022 [N 477-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1574B81B062AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA1895E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K), от 22.07.2022 [N 717-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA1895E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K)) |  |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2025 годы (далее - Программа) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1570B9130E2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA0885E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 10.02.2022 N 117-П) | |
| Основание для разработки Программы | Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC3D25F5B273AB81C895A5A8127BE7475A2CB1D1E0676C6ED075D372F4FD30668FFDA18E25y7K) Российской Федерации;  [Закон](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1574B11D072AE68EB061393C902B8A21B6B63D6D97E1A1854B20BF8527y3K) Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года N 36-ЗАО "О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе" |
| Государственный заказчик Программы | департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа |
| Ответственные за выполнение Программы | департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа;  администрации муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе - участники Программы;  некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее - ФЖС ЯНАО) |
| Разработчик Программы | департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа |
| Цели и задачи Программы | цель Программы - расселение на территории Ямало-Ненецкого автономного округа жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также жилищного фонда, физический износ которого составляет более 70%, планируемого к признанию аварийным.  Задачи Программы:  - утверждение перечня домов, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, подлежащих расселению в период 2019 - 2025 годов (далее - перечень);  - определение объемов строительства жилищного фонда, необходимого для расселения граждан из аварийных домов и домов, планируемых к признанию аварийными, включенных в перечень, как расчет потребности в соответствии с занимаемым жилым помещением, составом семьи и нуждаемостью в жилых помещениях в соответствии с законодательством Российской Федерации;  - приобретение (строительство) ФЖС ЯНАО жилых помещений по договорам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (в том числе по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов, договорам об инвестиционной деятельности по строительству многоквартирных домов, договорам на строительство объекта и др.) с последующей безвозмездной передачей в собственность муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе;  - приобретение ФЖС ЯНАО объектов незавершенного строительства многоквартирных домов в целях достройки и последующей безвозмездной передачи жилых помещений в собственность муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе;  - предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде;  - предоставление гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, жилых помещений на условиях договора социального найма жилого помещения, по договору мены жилых помещений, предоставление другого жилого помещения на основании договора передачи жилого помещения в собственность |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1673B81F0F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA08D5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 09.08.2021 N 698-П) | |
| Сроки реализации Программы | 2019 - 2025 годы |
| Показатели выполнения Программы | 1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (семей).  2. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (кв. м) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA3885E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П) | |
| Перечень мероприятий в составе Программы | 1. Утверждение перечня.  2. Определение объемов строительства жилищного фонда, необходимого для расселения граждан из аварийных домов и домов, планируемых к признанию аварийными, включенных в перечень, как расчет потребности в соответствии с занимаемым жилым помещением, составом семьи и нуждаемостью в жилых помещениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.  3. Приобретение (строительство) ФЖС ЯНАО жилых помещений по договорам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (в том числе по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов, договорам об инвестиционной деятельности по строительству многоквартирных домов, договорам на строительство объекта и др.) с последующей безвозмездной передачей в собственность муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе.  4. Приобретение ФЖС ЯНАО объектов незавершенного строительства многоквартирных домов в целях достройки и последующей безвозмездной передачи жилых помещений в собственность муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе.  5. Предоставление жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.  6. Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде.  7. Предоставление гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, жилых помещений на условиях договора социального найма жилого помещения, по договору мены жилых помещений, предоставление другого жилого помещения на основании договора передачи жилого помещения в собственность.  8. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA08C5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П. |
| (в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 09.08.2021 [N 698-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1673B81F0F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA38F5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K), от 22.07.2022 [N 717-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA08C5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K)) | |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа на финансирование Программы составит 97 514 819 326,25 руб., в том числе средства окружного бюджета - 97 184 734 391,37 руб.,  в том числе по годам:  2019 год - 10 527 346 018,00 руб.;  2020 год - 12 702 571 610,44 руб.;  2021 год - 14 747 186 944,31 руб.;  2022 год - 12 378 048 000,00 руб.;  2023 год - 7 116 897 000,00 руб.;  2024 год - 10 401 308 000,00 руб.;  2025 год - 29 311 376 818,62 руб.;  средства местных бюджетов - 330 084 934,88 руб.,  в том числе по годам:  2019 год - 34 309 646,45 руб.;  2020 год - 86 970 417,98 руб.;  2021 год - 73 871 647,79 руб.;  2022 год - 54 342 231,56 руб.;  2023 год - 28 857 780,70 руб.;  2024 год - 30 073 955,20 руб.;  2025 год - 21 659 255,20 руб. |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA08D5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | в результате реализации Программы в соответствии с [приложением N 2](#P296) к настоящей Программе планируется расселить:  1) 952 863,38 кв. м аварийного жилищного фонда, в том числе по годам:  2019 год - 33 162,87 кв. м;  2020 год - 70 032,88 кв. м;  2021 год - 95 694,18 кв. м;  2022 год - 64 677,60 кв. м;  2023 год - 194 391,16 кв. м;  2024 год - 302 392,86 кв. м;  2025 год - 192 511,83 кв. м;  2) 21 687 жилых помещений, из которых переселены граждане в рамках Программы, в том числе по годам:  2019 год - 856 ед.;  2020 год - 1 548 ед.;  2021 год - 2 225 ед.;  2022 год - 1 440 ед.;  2023 год - 4 734 ед.;  2024 год - 6 644 ед.;  2025 год - 4 240 ед.;  3) 59 204 гражданина из аварийного жилищного фонда, в том числе по годам:  2019 год - 2 326 чел.;  2020 год - 4 372 чел.;  2021 год - 6 086 чел.;  2022 год - 3 805 чел.;  2023 год - 11 823 чел.;  2024 год - 18 547 чел.;  2025 год - 12 245 чел. |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA28F5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П) | |

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания населения.

В настоящее время как на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ), так и на всей территории Российской Федерации достаточно остро стоит вопрос расселения ветхого и аварийного жилищного фонда. Большое внимание со стороны исполнительной власти и со стороны высшего руководства страны уделяется решению данной проблемы.

Острота проблемы, связанной с наличием аварийного жилищного фонда, не снижается на территории автономного округа из года в год.

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC3D25F5B273AB84CB95A4A8167BE7475A2CB1D1E0676C6ED075D372F4FD30668FFDA18E25y7K) Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ N 600) в 2013 - 2017 годах на территории автономного округа расселялся аварийный жилищный фонд, признанный таковым в установленном порядке до 01 января 2012 года.

Программа расселения в рамках [Указа](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC3D25F5B273AB84CB95A4A8167BE7475A2CB1D1E0676C6ED075D372F4FD30668FFDA18E25y7K) N 600 исполнена на территории автономного округа в полном объеме.

Во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC3D25F5B273AB86CC94A7A9157BE7475A2CB1D1E0676C6ED075D372F4FD30668FFDA18E25y7K) Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на территории автономного округа с 01 января 2019 года реализуется региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (далее - Региональный проект). В рамках Регионального проекта установлены значения показателей по расселению до конца 2024 года: 351,25 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01 января 2017 года, и 19 560 граждан, проживающих в аварийном жилье.

По данным, сформированным в информационной системе "Реформа ЖКХ", объем аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года, на 01 января 2019 года в автономном округе составляет 607,17 тыс. кв. м, из которых до 01 января 2017 года признано 256,46 тыс. кв. м, после 01 января 2017 года - 350,71 тыс. кв. м. Для расселения аварийного жилья, признанного таковым в установленном порядке до 01 января 2017 года, в автономном округе разработана и утверждена в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 05 апреля 2019 года N 346-П Региональная адресная [программа](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1578B3180D2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA1855E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории автономного округа в 2019 - 2025 годах, предусматривающая расселение 247,04 тыс. кв. м аварийного жилья на условиях софинансирования с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA88F5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П)

Кроме того, объем жилья с износом более 70%, не подлежащего ни реконструкции, ни капитальному ремонту, на 01 января 2019 составлял 539,75 тыс. кв. м: в настоящее время данный жилищный фонд частично признан и в ближайшей перспективе будет признаваться аварийным.

Проблема наличия большого объема аварийного жилья и жилья с большим физическим износом в автономном округе обусловлена прежде всего экстремальными природно-климатическими условиями, а также недостаточно и неравномерно развитым уровнем социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, вызванным остаточным принципом финансирования социальной сферы в период освоения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

Таким образом, существует объективная необходимость реализации программных мероприятий по переселению граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и жилых домов, физический износ которых составляет более 70%, планируемых к признанию аварийным, с привлечением средств окружного бюджета.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1673B81F0F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA9895E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 09.08.2021 N 698-П)

Понимая объем признанного аварийным жилья после 01 января 2017 года, Правительство автономного округа 19 августа 2019 года утвердило отдельную адресную программу переселения, предусматривающую расселение домов, признанных аварийными и планируемых к признанию таковыми после января 2017 года (далее - адресная программа), с показателями расселения: 312,75 тыс. кв. м аварийного жилья и 20 900 граждан, проживающих в нем.

Между тем на 01 июля 2019 года были утверждены планы по расселению до 2025 года 569,21 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда и 38 тыс. 449 граждан, проживающих в аварийном жилье.

Фактически плановые показатели удвоены, и мероприятия будут продолжаться до полной ликвидации аварийного и ветхого фонда.

В связи с этим принято решение довести показатели расселения аварийного жилья до 1 млн кв. м к 2025 году.

С учетом наличия на момент формирования настоящей Программы в автономном округе аварийного жилья в объеме 754 тыс. 260 кв. м и высоких темпов ежегодного признания жилья аварийным (свыше 100 тыс. кв. м) автономным округом сформирована адресная потребность в расселении в период 2023 - 2025 годов дополнительно более 430 тыс. кв. м аварийного и планируемого к признанию аварийным жилья. Общая численность переселенных граждан составит более 80 000 чел.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA8885E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA8895E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П.

Для участия в Программе определены муниципальные и городские округа в автономном округе.

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 19.02.2021 [N 99-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA88A5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K), от 19.05.2022 [N 477-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1574B81B062AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA08B5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K))

II. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - расселение на территории автономного округа жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также жилищного фонда, физический износ которого составляет более 70%, планируемого к признанию аварийным.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1673B81F0F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA98B5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 09.08.2021 N 698-П)

Для достижения указанной цели в рамках Программы планируется решить ряд задач, в том числе:

- утверждение перечня;

- определение объемов строительства жилищного фонда, необходимого для расселения граждан из аварийных жилых домов и домов, планируемых к признанию аварийными, включенных в перечень, как расчет потребности в соответствии с занимаемым жилым помещением, составом семьи и нуждаемостью в жилых помещениях в соответствии с законодательством;

- абзацы пятый - шестой утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA8845E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П;

- приобретение (строительство) ФЖС ЯНАО жилых помещений по договорам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (в том числе по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов, договорам об инвестиционной деятельности по строительству многоквартирных домов, договорам на строительство объекта и др.), с последующей безвозмездной передачей в собственность муниципальных образований в автономном округе;

- приобретение ФЖС ЯНАО объектов незавершенного строительства многоквартирных домов в целях достройки и последующей безвозмездной передачи жилых помещений в собственность муниципальных образований в автономном округе;

- абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA8845E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П;

- предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде;

- абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA8845E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П.

- предоставление гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, жилых помещений на условиях договора социального найма жилого помещения, по договору мены жилых помещений, предоставление другого жилого помещения на основании договора передачи жилого помещения в собственность.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA8855E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1673B81F0F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA9845E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 09.08.2021 N 698-П)

Кроме того, для достижения целей Программы по расселению аварийного жилищного фонда в автономном округе реализуются мероприятия в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1578B8190C2AE68EB061393C902B8A33B6EE316793FFA58B5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) автономного округа "Развитие строительного комплекса и жилищной сферы", утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1099-П, на условиях, установленных постановлениями Правительства автономного округа, в том числе:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA78E5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П)

- предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами автономного округа;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA7885E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П)

- предоставление социальных выплат гражданам в рамках реализации пилотного проекта переселения граждан из аварийного жилья с использованием механизма самостоятельного инвестирования гражданами бюджетных средств в приобретение жилья на первичном рынке.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA7895E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П)

III. Перечень программных мероприятий

В рамках Программы будет осуществляться переселение граждан из аварийных домов и жилых домов, физический износ которых составляет более 70%, планируемых к признанию аварийными, в том числе одноквартирных домов и домов блокированной застройки, в соответствии с [перечнем](#P278) согласно приложению N 1 к настоящей Программе.

В перечень включены жилые дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и жилые дома, физический износ которых составляет более 70%, планируемые к признанию аварийными.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1673B81F0F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA88C5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 09.08.2021 N 698-П)

Основными программными мероприятиями являются:

- утверждение перечня;

- определение объемов строительства жилищного фонда, необходимого для расселения граждан из аварийных домов;

- абзацы шестой - седьмой утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FEA18E5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П;

- приобретение (строительство) ФЖС ЯНАО жилых помещений по договорам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (в том числе по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов, договорам об инвестиционной деятельности по строительству многоквартирных домов, договорам на строительство объекта и др.) с последующей безвозмездной передачей в собственность муниципальных образований в автономном округе;

- приобретение ФЖС ЯНАО объектов незавершенного строительства многоквартирных домов в целях достройки и последующей безвозмездной передачи жилых помещений в собственность муниципальных образований в автономном округе;

- абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FEA18E5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П;

- предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде;

- абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FEA18E5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П.

- предоставление гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, жилых помещений на условиях договора социального найма жилого помещения, по договору мены жилых помещений, предоставление другого жилого помещения на основании договора передачи жилого помещения в собственность;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FEA18F5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1673B81F0F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA88D5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 09.08.2021 N 698-П)

- предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами автономного округа.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1673B81F0F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA88E5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 09.08.2021 N 698-П)

Обеспечение жилищных прав граждан, расселяемых из аварийного жилищного фонда в рамках мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с нормами действующего жилищного законодательства.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FEA18A5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П)

Площадь приобретаемых жилых помещений определяется в соответствии с учетом норм [статей 28-3](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1574B11D072AE68EB061393C902B8A33B6EE316F90FEA88A5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K), [28-5](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1574B11D072AE68EB061393C902B8A33B6EE316F90FDA18B5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Закона автономного округа от 30 мая 2005 года N 36-ЗАО "О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе" (далее - Закон N 36-ЗАО).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FEA18B5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П)

Приобретаемые жилые помещения должны быть благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта, отвечать установленным санитарным и техническим требованиям.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FEA1845E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1673B81F0F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA8885E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 09.08.2021 N 698-П)

Допустимый размер превышения общей площади предоставляемого жилого помещения устанавливается в соответствии с [разделом III-I](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1574B11D072AE68EB061393C902B8A33B6EE316F90FEA88E5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Закона N 36-ЗАО.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FEA1855E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П)

Выкуп жилых помещений у собственников путем предоставления возмещений за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с [частью 7 статьи 32](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC3D25F5B273AB81C895A5A8127BE7475A2CB1D1E0676C7CD02DD770F4E8643ED5AAAC8E533CBF8E6F2347612FyCK) Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FEA08C5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П)

При обеспечении жилищных прав собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, в рамках [части 8 статьи 32](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC3D25F5B273AB81C895A5A8127BE7475A2CB1D1E0676C7CD02DDB74FAE8643ED5AAAC8E533CBF8E6F2347612FyCK) ЖК РФ, в случае если стоимость жилого помещения, передаваемого в собственность взамен изымаемого жилья, ниже выкупной цены изымаемого жилого помещения, то собственнику выплачивается разница между стоимостью прежнего и нового жилого помещения, а если стоимость предоставляемого жилого помещения выше выкупной цены изымаемого жилого помещения, то по соглашению сторон обязанность по оплате разницы между ними возлагается на собственника.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FEA08D5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П)

Дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, установлены в соответствии с [главой 1 раздела III-I](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1574B11D072AE68EB061393C902B8A33B6EE316F90FEA8885E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Закона N 36-ЗАО.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FEA08E5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.02.2021 N 99-П)

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

(введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1776B7130B2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FEA08F5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО

от 19.02.2021 N 99-П)

Источниками финансирования программных мероприятий являются:

- средства окружного бюджета, передаваемые в виде целевой субсидии ФЖС ЯНАО;

- средства окружного бюджета, направляемые в форме субсидий бюджетам муниципальных и городских округов в автономном округе на реализацию программных мероприятий (далее - субсидии МО);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1574B81B062AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA0845E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 19.05.2022 N 477-П)

- финансовые средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе.

Объемы финансирования Программы определены исходя из расчетной потребности в средствах, необходимых для переселения граждан из домов, подлежащих расселению в период 2019 - 2025 годов, включенных в перечень, а также из фактически затраченных объемов финансовых средств. Планируемое финансовое обеспечение Программы, учитываемое в законе автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в рамках предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе при реализации мероприятия по приобретению жилых помещений для предоставления гражданам по договору социального найма (мены) жилого помещения, выплата возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения в рамках мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного непригодным для проживания после 01.01.2017, отражено в [приложении N 3](#P6102) к настоящей Программе.

Общая плановая стоимость мероприятий Программы составляет 97 514 819 326,25 руб., в том числе по годам:

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 09.08.2021 [N 698-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1673B81F0F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA88A5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K), от 10.02.2022 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1570B9130E2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA78A5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K))

- субсидия ФЖС ЯНАО - 81 881 156 818,62 руб., в том числе:

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 09.08.2021 [N 698-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1673B81F0F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA88B5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K), от 10.02.2022 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1570B9130E2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA78B5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K), от 22.07.2022 [N 717-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA78B5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K))

2019 год - 9 809 490 000,00 руб., в том числе 416 745 095,88 руб. - оплата процентов по договору целевого займа, 51 200 000,00 - иные затраты;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1570B9130E2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA7845E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 10.02.2022 N 117-П)

2020 год - 11 174 904 000,00 руб., в том числе 422 433 085,88 руб. - оплата процентов по договору целевого займа, 222 280 000,00 руб. - иные затраты. В целом объем финансирования мероприятия "Субсидия некоммерческой организации "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа" на оказание содействия в формировании жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального жилищного фонда и арендного жилищного фонда в Ямало-Ненецком автономном округе", в рамках которого в том числе обеспечивается реализации мероприятий Программы (далее - мероприятие по оказанию содействия в формировании жилищного фонда автономного округа и муниципального жилищного фонда), составляет 12 161 323 000 руб., при этом финансовые средства в объеме 986 419 000 руб. направляются на реализацию мероприятий вне Программы;

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 10.02.2022 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1570B9130E2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA68C5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K), от 22.07.2022 [N 717-П](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA7845E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K))

2021 год - 12 389 888 000,00 руб., в том числе 143 210 722,36 руб. - оплата процентов по договору целевого займа, 185 110 000,00 руб. - иные затраты и 2 900 000 000,00 руб. - погашение займа по договору целевого займа. В целом объем финансирования мероприятия по оказанию содействия в формировании жилищного фонда автономного округа и муниципального жилищного фонда составляет 13 559 888 000,00 руб., при этом финансовые средства в объеме 1 170 000 000,00 руб. направляются на реализацию мероприятий вне Программы;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1570B9130E2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA68D5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 10.02.2022 N 117-П)

2022 год - 9 532 447 000 руб., в том числе 188 710 000 руб. - иные затраты. В целом объем финансирования мероприятия по оказанию содействия в формировании жилищного фонда автономного округа и муниципального жилищного фонда составляет 11 516 703 000 руб., при этом финансовые средства в объеме 1 984 256 000 руб. направляются на реализацию мероприятий вне Программы;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA7855E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П)

2023 год - 4 369 895 000 руб., в том числе 188 710 000 руб. - иные затраты. В целом объем финансирования мероприятия по оказанию содействия в формировании жилищного фонда автономного округа и муниципального жилищного фонда составляет 5 315 843 000 руб., при этом финансовые средства в объеме 945 948 000 руб. направляются на реализацию мероприятий вне Программы;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA68D5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П)

2024 год - 7 435 055 000 руб., в том числе 188 710 000 руб. - иные затраты. В целом объем финансирования мероприятия по оказанию содействия в формировании жилищного фонда автономного округа и муниципального жилищного фонда составляет 8 135 055 000 руб., при этом финансовые средства в объеме 700 000 000 руб. направляются на реализацию мероприятий вне Программы;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA68E5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П)

2025 год - 27 169 477 818,62 руб., в том числе 188 710 000 руб. - иные затраты;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA68F5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П)

- субсидии МО - 15 303 577 572,75 руб. (ежегодный объем определяется законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий год и на плановый период), в том числе:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA6885E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П)

2019 год - 717 856 018,00 руб.;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA6895E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П)

2020 год - 1 527 667 610,44 руб.;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA68A5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П)

2021 год - 2 357 298 944,31 руб.;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA68B5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П)

2022 год - 2 845 601 000,00 руб.;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA6845E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П)

2023 год - 2 747 002 000,00 руб.;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA6855E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П)

2024 год - 2 966 253 000,00 руб.;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA98C5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П)

2025 год - 2 141 899 000,00 руб.;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA98D5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П)

- средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе - 330 084 934,88 руб.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA98E5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П)

V. Оценка социально-экономической эффективности Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1574B81B062AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA0855E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО

от 19.05.2022 N 477-П)

В результате реализации мероприятий Программы при условии финансирования за счет всех источников будут переселены 59 204 человека, будет высвобождено 21 687 аварийных жилых помещений. Жилищные условия улучшат 5 850 человек, состоящих на учете малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA98F5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П)

Приложение N 1

к Программе по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого

к признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого

автономного округа на 2019 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ В ПЕРИОД

2019 - 2025 ГОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA98B5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П) |  |

Приложение N 2

к Программе по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого

к признанию аварийным, на территории

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2025 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ИЗНОСА,

ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИЗНАНИЮ АВАРИЙНЫМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0B40CF0F562980546FC2328E3DE24A683C2C2AAAA1577B3190F2AE68EB061393C902B8A33B6EE316F91FFA88D5E76EEC3242C4565E049139327EEC421y5K) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования/наименование мероприятия, на которое направлено финансирование | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Финансирование программы | | | |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | субсидия некоммерческой организации "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа" | субсидия муниципальным образованиям | финансовые средства бюджетов муниципальных образований |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по Программе, в т.ч. | | 59 204 | 21 687 | 16 397 | 5 290 | 952 863,38 | 739 172,75 | 213 690,63 | 97 514 819 326,25 | 81 881 156 818,62 | 15 303 577 572,75 | 330 084 934,88 |
| Расселение жилых помещений в рамках деятельности некоммерческой организации "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее - НО ФЖС ЯНАО) | | 43 845 | 15 792 | 11 088 | 4 704 | 687 444,10 | 492 848,84 | 194 595,26 | 76 785 337 914,50 | 76 785 337 914,50 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | | 1 138 | 352 | 85 | 267 | 11 512,37 | 2 844,75 | 8 667,62 | 760 364 231,59 | 0,00 | 708 712 561,15 | 51 651 670,44 |
| Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | | 12 316 | 4 797 | 4 698 | 99 | 220 523,92 | 220 523,92 | 0,00 | 14 873 298 276,04 | 0,00 | 14 594 865 011,60 | 278 433 264,44 |
| Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | | 1 905 | 746 | 526 | 220 | 33 382,99 | 22 955,24 | 10 427,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата процентов по договорам целевого займа, иные затраты | |  |  |  |  |  |  |  | 2 195 818 904,12 | 2 195 818 904,12 |  |  |
| Погашение займа по договору целевого займа | |  |  |  |  |  |  |  | 2 900 000 000,00 | 2 900 000 000,00 |  |  |
| Предоставление социальных выплат гражданам в рамках реализации Пилотного проекта переселения граждан из аварийного жилья с использованием механизма самостоятельного инвестирования гражданами бюджетных средств в приобретение жилья на первичном рынке | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по 2019 году, в т.ч. | | 2 326 | 856 | 555 | 301 | 33 162,87 | 22 971,27 | 10 191,60 | 10 561 655 664,45 | 9 809 490 000,00 | 717 856 018,00 | 34 309 646,45 |
| Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | | 970 | 321 | 147 | 174 | 13 743,40 | 6 743,90 | 6 999,50 | 9 341 544 904,12 | 9 341 544 904,12 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | | 314 | 122 | 24 | 98 | 2 597,85 | 486,35 | 2 111,50 | 88 943 524,57 | 0,00 | 83 605 669,02 | 5 337 855,55 |
| Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | | 890 | 349 | 346 | 3 | 14 235,22 | 14 235,22 | 0,00 | 663 222 139,88 | 0,00 | 634 250 348,98 | 28 971 790,90 |
| Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | | 152 | 64 | 38 | 26 | 2 586,40 | 1 505,80 | 1 080,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата процентов по договорам целевого займа, иные затраты | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 945 095,88 | 467 945 095,88 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2020 году, в т.ч. | | 4 372 | 1 548 | 1 194 | 354 | 70 032,88 | 54 409,41 | 15 623,47 | 12 789 542 028,42 | 11 174 904 000,00 | 1 527 667 610,44 | 86 970 417,98 |
| Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | | 2 103 | 624 | 343 | 281 | 30 110,28 | 17 355,71 | 12 754,57 | 10 530 190 914,12 | 10 530 190 914,12 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | | 200 | 60 | 17 | 43 | 2 361,00 | 658,00 | 1 703,00 | 88 053 108,92 | 0,00 | 67 398 500,41 | 20 654 608,51 |
| Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | | 1 855 | 766 | 764 | 2 | 33 405,20 | 33 405,20 | 0,00 | 1 526 584 919,50 | 0,00 | 1 460 269 110,03 | 66 315 809,47 |
| Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | | 214 | 98 | 70 | 28 | 4 156,40 | 2 990,50 | 1 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата процентов по договорам целевого займа, иные затраты | |  |  |  |  |  |  |  | 644 713 085,88 | 644 713 085,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Красноселькупский район | 269 | 100 | 95 | 5 | 5 433,30 | 5 145,10 | 288,20 | 288 620 965,81 | 132 598 116,81 | 153 765 207,09 | 2 257 641,91 |
| 1.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 15 | 5 | 0 | 5 | 288,20 | 0,00 | 288,20 | 132 598 116,81 | 132 598 116,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 6 | 1 | 1 |  | 63,30 | 63,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 205 | 79 | 79 |  | 4 342,60 | 4 342,60 |  | 156 022 849,00 | 0,00 | 153 765 207,09 | 2 257 641,91 |
| 1.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 43 | 15 | 15 |  | 739,20 | 739,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Город Лабытнанги | 87 | 36 | 27 | 9 | 1 693,50 | 1 273,00 | 420,50 | 250 234 705,65 | 234 614 105,65 | 15 464 394,00 | 156 206,00 |
| 2.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 46 | 19 | 14 | 5 | 849,80 | 639,90 | 209,90 | 234 614 105,65 | 234 614 105,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 28 | 9 | 9 | 0 | 479,80 | 479,80 | 0,00 | 15 620 600,00 | 0,00 | 15 464 394,00 | 156 206,00 |
| 2.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 13 | 8 | 4 | 4 | 363,90 | 153,30 | 210,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 303 | 110 | 85 | 25 | 5 203,80 | 4 310,00 | 893,80 | 764 211 045,88 | 579 676 464,13 | 177 208 000,00 | 7 326 581,75 |
| 3.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 70 | 17 | 3 | 14 | 608,00 | 93,70 | 514,30 | 579 676 464,13 | 579 676 464,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 8 | 4 | 0 | 4 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 10 609 804,75 | 0,00 | 5 289 926,40 | 5 319 878,35 |
| 3.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 166 | 64 | 64 | 0 | 3 359,80 | 3 359,80 | 0,00 | 173 924 777,00 | 0,00 | 171 918 073,60 | 2 006 703,40 |
| 3.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 59 | 25 | 18 | 7 | 1 081,00 | 856,50 | 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Город Салехард | 423 | 149 | 108 | 41 | 5 681,90 | 4 184,10 | 1 497,80 | 2 658 085 553,63 | 2 475 188 943,59 | 162 278 000,00 | 20 618 610,04 |
| 4.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 230 | 69 | 32 | 37 | 2 695,50 | 1 388,20 | 1 307,30 | 2 475 188 943,59 | 2 475 188 943,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 12 | 3 | 0 | 3 | 152,60 | 0,00 | 152,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 169 | 72 | 72 | 0 | 2 680,70 | 2 680,70 | 0,00 | 182 896 610,04 | 0,00 | 162 278 000,00 | 20 618 610,04 |
| 4.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 12 | 5 | 4 | 1 | 153,10 | 115,20 | 37,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Шурышкарский район | 41 | 14 | 12 | 2 | 575,40 | 514,40 | 61,00 | 44 593 806,85 | 19 892 219,85 | 24 110 341,00 | 591 246,00 |
| 5.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 14 | 4 | 2 | 2 | 140,60 | 79,60 | 61,00 | 19 892 219,85 | 19 892 219,85 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 27 | 10 | 10 | 0 | 434,80 | 434,80 | 0,00 | 24 701 587,00 | 0,00 | 24 110 341,00 | 591 246,00 |
| 5.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ямальский район | 83 | 37 | 28 | 9 | 1 949,20 | 1 526,00 | 423,20 | 381 169 648,54 | 313 089 648,54 | 67 399 200,00 | 680 800,00 |
| 6.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 5 | 1 | 0 | 1 | 52,40 | 0,00 | 52,40 | 313 089 648,54 | 313 089 648,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 58 | 26 | 26 | 0 | 1 434,20 | 1 434,20 | 0,00 | 68 080 000,00 | 0,00 | 67 399 200,00 | 680 800,00 |
| 6.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 20 | 10 | 2 | 8 | 462,60 | 91,80 | 370,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Город Муравленко | 1 239 | 446 | 390 | 56 | 15 414,50 | 13 242,90 | 2 171,60 | 1 089 901 777,21 | 506 614 294,69 | 534 618 000,00 | 48 669 482,52 |
| 7.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 273 | 68 | 37 | 31 | 2 247,60 | 854,00 | 1 393,60 | 506 614 294,69 | 506 614 294,69 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 139 | 39 | 14 | 25 | 1 264,00 | 486,00 | 778,00 | 68 554 286,20 | 0,00 | 53 308 446,21 | 15 245 839,99 |
| 7.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 801 | 325 | 325 |  | 11 396,00 | 11 396,00 |  | 514 733 196,32 | 0,00 | 481 309 553,79 | 33 423 642,53 |
| 7.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 26 | 14 | 14 |  | 506,90 | 506,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 935 | 321 | 285 | 36 | 18 238,20 | 16 088,60 | 2 149,60 | 474 001 154,43 | 380 329 169,43 | 92 716 842,60 | 955 142,40 |
| 8.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 765 | 250 | 217 | 33 | 14 245,80 | 12 196,30 | 2 049,50 | 380 329 169,43 | 380 329 169,43 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 161 | 67 | 67 | 0 | 3 836,00 | 3 836,00 |  | 93 671 985,00 | 0,00 | 92 716 842,60 | 955 142,40 |
| 8.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 9 | 4 | 1 | 3 | 156,40 | 56,30 | 100,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Приуральский район | 312 | 85 | 47 | 38 | 4 358,80 | 2 522,10 | 1 836,70 | 454 881 034,34 | 399 447 316,37 | 54 832 420,80 | 601 297,17 |
| 9.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 249 | 51 | 19 | 32 | 2 824,40 | 1 242,70 | 1 581,70 | 399 447 316,37 | 399 447 316,37 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 10 | 5 | 0 | 5 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 8 889 017,97 | 0,00 | 8 800 127,80 | 88 890,17 |
| 9.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 50 | 28 | 28 | 0 | 1 279,40 | 1 279,40 | 0,00 | 46 544 700,00 | 0,00 | 46 032 293,00 | 512 407,00 |
| 9.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 3 | 1 | 0 | 1 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Город Новый Уренгой | 322 | 108 | 33 | 75 | 4 630,27 | 1 225,70 | 3 404,57 | 2 168 007 556 | 2 091 449 835,70 | 75 366 720,00 | 1 191 000,00 |
| 10.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 277 | 78 | 5 | 73 | 3 505,67 | 201,30 | 3 304,37 | 2 091 449 835,70 | 2 091 449 835,70 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 3 | 1 | 0 | 1 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 41 | 28 | 28 | 0 | 1 024,40 | 1 024,40 | 0,00 | 76 557 720,00 | 0,00 | 75 366 720,00 | 1 191 000,00 |
| 10.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 1 | 1 | 0 | 1 | 38,70 | 0,00 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Город Губкинский | 72 | 37 | 31 | 6 | 1 562,81 | 1 389,61 | 173,20 | 1 238 174 506,84 | 1 201 312 467,84 | 36 489 690,64 | 372 348,36 |
| 11.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 32 | 15 | 11 | 4 | 746,71 | 573,51 | 173,20 | 1 201 312 467,84 | 1 201 312 467,84 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 33 | 16 | 14 | 2 | 693,30 | 693,30 | 0,00 | 36 862 039,00 | 0,00 | 36 489 690,64 | 372 348,36 |
| 11.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 7 | 6 | 6 | 0 | 122,80 | 122,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 82 | 31 | 15 | 16 | 1 245,00 | 959,80 | 285,20 | 1 364 491 297,74 | 1 284 892 515,60 | 78 802 794,31 | 795 987,83 |
| 12.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 40 | 17 | 1 | 16 | 314,40 | 29,20 | 285,20 | 1 284 892 515,60 | 1 284 892 515,60 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 42 | 14 | 14 | 0 | 930,60 | 930,60 | 0,00 | 79 598 782,14 | 0,00 | 78 802 794,31 | 795 987,83 |
| 12.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Город Ноябрьск | 204 | 74 | 38 | 36 | 4 046,20 | 2 028,10 | 2 018,10 | 968 455 889,92 | 911 085 815,92 | 54 616 000,00 | 2 754 074,00 |
| 13.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 87 | 30 | 2 | 28 | 1 591,20 | 57,30 | 1 533,90 | 911 085 815,92 | 911 085 815,92 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 22 | 7 | 2 | 5 | 452,60 | 108,70 | 343,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 74 | 28 | 28 | 0 | 1 513,60 | 1 513,60 | 0,00 | 57 370 074,00 | 0,00 | 54 616 000,00 | 2 754 074,00 |
| 13.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 21 | 9 | 6 | 3 | 488,80 | 348,50 | 140,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2021 году, в т.ч. | | 6 086 | 2 225 | 1 790 | 435 | 95 694,18 | 77 999,83 | 17 694,35 | 14 821 058 592,10 | 12 389 888 000,00 | 2 357 298 944,31 | 73 871 647,79 |
| Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | | 2 864 | 968 | 620 | 348 | 37 639,35 | 23 559,30 | 14 080,05 | 9 161 567 277,64 | 9 161 567 277,64 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | | 151 | 45 | 11 | 34 | 1 518,10 | 404,90 | 1 113,20 | 56 528 839,10 | 0,00 | 38 428 207,14 | 18 100 631,96 |
| Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | | 2 589 | 1 008 | 1 008 | 0 | 47 148,83 | 47 148,83 | 0,00 | 2 374 641 753,00 | 0,00 | 2 318 870 737,17 | 55 771 015,83 |
| Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | | 482 | 204 | 151 | 53 | 9 387,90 | 6 886,80 | 2 501,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата процентов по договорам целевого займа, иные затраты | |  |  |  |  |  |  |  | 328 320 722,36 | 328 320 722,36 |  |  |
| Погашение займа по договору целевого займа | |  |  |  |  |  |  |  | 2 900 000 000,00 | 2 900 000 000,00 |  |  |
| 1 | Муниципальный округ Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 316 | 127 | 82 | 45 | 6 072,70 | 3 890,50 | 2 182,20 | 88 153 308,60 | 10 785 308,60 | 75 923 159,40 | 1 444 840,60 |
| 1.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 196 | 79 | 35 | 44 | 3 632,90 | 1 547,00 | 2 085,90 | 10 785 308,60 | 10 785 308,60 |  |  |
| 1.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 106 | 43 | 43 |  | 2 164,70 | 2 164,70 |  | 77 368 000,00 |  | 75 923 159,40 | 1 444 840,60 |
| 1.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 14 | 5 | 4 | 1 | 275,10 | 178,80 | 96,30 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа | 257 | 107 | 98 | 9 | 5 538,10 | 5 118,00 | 420,10 | 781 477 391,50 | 658 987 797,50 | 121 264 695,50 | 1 224 898,50 |
| 2.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 46 | 19 | 13 | 6 | 950,50 | 697,60 | 252,90 | 658 987 797,50 | 658 987 797,50 |  |  |
| 2.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 155 | 68 | 68 | 0 | 3 419,30 | 3 419,30 | 0,00 | 122 489 594,00 | 0,00 | 121 264 695,50 | 1 224 898,50 |
| 2.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 56 | 20 | 17 | 3 | 1 168,30 | 1 001,10 | 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 943 | 314 | 248 | 66 | 14 883,80 | 11 815,80 | 3 068,00 | 1 643 940 260,71 | 1 282 751 394,57 | 332 546 000,00 | 28 642 866,14 |
| 3.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 398 | 123 | 74 | 49 | 5 651,70 | 3 379,60 | 2 272,10 | 1 282 751 394,57 | 1 282 751 394,57 |  |  |
| 3.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 45 | 8 | 5 | 3 | 269,80 | 191,50 | 78,30 | 47 691 144,14 |  | 31 812 793,50 | 15 878 350,64 |
| 3.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 398 | 144 | 144 | 0 | 7 071,80 | 7 071,80 | 0,00 | 313 497 722,00 |  | 300 733 206,50 | 12 764 515,50 |
| 3.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 102 | 39 | 25 | 14 | 1 890,50 | 1 172,90 | 717,60 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Город Салехард | 498 | 177 | 137 | 40 | 7 829,90 | 6 201,70 | 1 628,20 | 2 890 731 846,00 | 2 617 894 897,00 | 267 649 000,00 | 5 187 949,00 |
| 4.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 173 | 59 | 28 | 31 | 2 610,20 | 1 243,10 | 1 367,10 | 2 617 894 897,00 | 2 617 894 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 25 | 8 | 2 | 6 | 251,10 | 85,70 | 165,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 268 | 94 | 94 | 0 | 4 303,90 | 4 303,90 | 0,00 | 272 836 949,00 | 0,00 | 267 649 000,00 | 5 187 949,00 |
| 4.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 32 | 16 | 13 | 3 | 664,70 | 569,00 | 95,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Шурышкарский район | 25 | 18 | 18 | 0 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 43 421 671,00 | 550 750,00 | 42 403 255,29 | 467 665,71 |
| 5.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 750,00 | 550 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 23 | 17 | 17 | 0 | 729,60 | 729,60 | 0,00 | 42 870 921,00 | 0,00 | 42 403 255,29 | 467 665,71 |
| 5.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 2 | 1 | 1 | 0 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Муниципальный округ Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 230 | 98 | 70 | 28 | 5 203,50 | 3 911,10 | 1 292,40 | 420 042 388,00 | 217 579 468,00 | 200 360 531,72 | 2 102 388,28 |
| 6.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 49 | 10 | 0 | 10 | 486,10 | 0,00 | 486,10 | 217 579 468,00 | 217 579 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 1 | 1 | 0 | 1 | 30,80 | 0,00 | 30,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 140 | 69 | 69 | 0 | 3 828,30 | 3 828,30 | 0,00 | 202 462 920,00 | 0,00 | 200 360 531,72 | 2 102 388,28 |
| 6.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 40 | 18 | 1 | 17 | 858,30 | 82,80 | 775,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Город Муравленко | 1 234 | 459 | 407 | 52 | 18 549,40 | 17 087,90 | 1 461,50 | 1 489 532 873,96 | 760 910 600,00 | 718 126 000,00 | 10 496 273,96 |
| 7.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 193 | 75 | 34 | 41 | 1 977,90 | 738,50 | 1 239,40 | 760 910 600,00 | 760 910 600,00 |  |  |
| 7.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 20 | 10 | 1 | 9 | 157,20 | 9,90 | 147,30 | 8 837 694,96 |  | 6 615 413,64 | 2 222 281,32 |
| 7.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 951 | 346 | 346 | 0 | 15 367,10 | 15 367,10 | 0,00 | 719 784 579,00 |  | 711 510 586,36 | 8 273 992,64 |
| 7.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 70 | 28 | 26 | 2 | 1 047,20 | 972,40 | 74,80 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 733 | 245 | 214 | 31 | 11 486,20 | 10 210,80 | 1 275,40 | 587 160 977,80 | 540 552 000,00 | 45 273 208,80 | 1 335 769,00 |
| 8.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 592 | 192 | 163 | 29 | 8 802,50 | 7 581,00 | 1 221,50 | 540 552 000,00 | 540 552 000,00 |  |  |
| 8.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 108 | 40 | 40 | 0 | 2 079,30 | 2 079,30 | 0,00 | 46 608 977,80 | 0,00 | 45 273 208,80 | 1 335 769,00 |
| 8.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 33 | 13 | 11 | 2 | 604,40 | 550,50 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Муниципальный округ Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 205 | 60 | 16 | 44 | 2 702,60 | 731,80 | 1 970,80 | 224 307 200,00 | 197 299 200,00 | 26 726 040,00 | 281 960,00 |
| 9.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 183 | 46 | 3 | 43 | 2 047,60 | 106,60 | 1 941,00 | 197 299 200,00 | 197 299 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 21 | 13 | 13 | 0 | 625,20 | 625,20 | 0,00 | 27 008 000,00 | 0,00 | 26 726 040,00 | 281 960,00 |
| 9.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 1 | 1 | 0 | 1 | 29,80 | 0,00 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Город Новый Уренгой | 170 | 69 | 39 | 30 | 2 808,25 | 1 628,10 | 1 180,15 | 1 433 725 890,20 | 1 230 280 000,00 | 199 923 000,00 | 3 522 890,20 |
| 10.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 112 | 33 | 3 | 30 | 1 434,25 | 254,10 | 1 180,15 | 1 230 280 000,00 | 1 230 280 000,00 |  | 0,00 |
| 10.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 58 | 36 | 36 | 0 | 1 374,00 | 1 374,00 | 0,00 | 203 445 890,20 | 0,00 | 199 923 000,00 | 3 522 890,20 |
| 10.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Городской округ город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа | 983 | 371 | 327 | 44 | 10 826,20 | 9 905,80 | 920,40 | 823 242 277,00 | 678 553 590,00 | 140 598 000,00 | 4 090 687,00 |
| 11.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 840 | 305 | 261 | 44 | 8 640,90 | 7 720,50 | 920,40 | 678 553 590,00 | 678 553 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 125 | 60 | 60 | 0 | 2 065,30 | 2 065,30 | 0,00 | 144 688 687,00 | 0,00 | 140 598 000,00 | 4 090 687,00 |
| 11.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 18 | 6 | 6 | 0 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 146 | 62 | 55 | 7 | 3 275,90 | 2 988,30 | 287,60 | 418 436 902,40 | 325 952 462,40 | 91 559 595,60 | 924 844,40 |
| 12.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 13 | 5 | 2 | 3 | 188,40 | 89,00 | 99,40 | 325 952 462,40 | 325 952 462,40 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 79 | 27 | 27 | 0 | 1 525,50 | 1 525,50 | 0,00 | 92 484 440,00 | 0,00 | 91 559 595,60 | 924 844,40 |
| 12.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 54 | 30 | 26 | 4 | 1 562,00 | 1 373,80 | 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Город Ноябрьск | 346 | 118 | 79 | 39 | 5 741,63 | 3 734,03 | 2 007,60 | 748 564 882,57 | 639 469 809,57 | 94 946 458,00 | 14 148 615,00 |
| 13.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 69 | 22 | 4 | 18 | 1 216,40 | 202,30 | 1 014,10 | 639 469 809,57 | 639 469 809,57 |  |  |
| 13.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 60 | 18 | 3 | 15 | 809,20 | 117,80 | 691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 157 | 51 | 51 | 0 | 2 594,83 | 2 594,83 | 0,00 | 109 095 073,00 | 0,00 | 94 946 458,00 | 14 148 615,00 |
| 13.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 60 | 27 | 21 | 6 | 1 121,20 | 819,10 | 302,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2022 году, в т.ч. | | 3 805 | 1 440 | 1 053 | 387 | 64 677,60 | 48 610,90 | 16 066,70 | 12 432 390 231,56 | 9 532 447 000,00 | 2 845 601 000,00 | 54 342 231,56 |
| Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | | 1 588 | 531 | 208 | 323 | 22 999,48 | 9 775,58 | 13 223,90 | 9 343 737 000,00 | 9 343 737 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | | 154 | 50 | 8 | 42 | 2 168,90 | 341,60 | 1 827,30 | 242 569 872,00 | 0,00 | 239 046 152,68 | 3 523 719,32 |
| Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | | 1 745 | 747 | 747 | 0 | 34 230,87 | 34 230,87 | 0,00 | 2 657 373 359,56 | 0,00 | 2 606 554 847,32 | 50 818 512,24 |
| Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | | 318 | 112 | 90 | 22 | 5 278,35 | 4 262,85 | 1 015,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата процентов по договорам целевого займа, иные затраты | |  |  |  |  |  |  |  | 188 710 000,00 | 188 710 000,00 |  |  |
| Предоставление социальных выплат гражданам в рамках реализации Пилотного проекта переселения граждан из аварийного жилья с использованием механизма самостоятельного инвестирования гражданами бюджетных средств в приобретение жилья на первичном рынке | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальный округ Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 54 | 20 | 17 | 3 | 1 213,80 | 1 101,70 | 112,10 | 318 318 461,42 | 284 087 439,20 | 32 791 000,00 | 1 440 022,22 |
| 1.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 5 | 2 | 1 | 1 | 108,50 | 75,40 | 33,10 | 284 087 439,20 | 284 087 439,20 |  |  |
| 1.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 1 | 1 |  | 1 | 54,70 |  | 54,70 | 1 108 800,00 |  |  | 1 108 800,00 |
| 1.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 36 | 12 | 12 |  | 775,70 | 775,70 |  | 33 122 222,22 |  | 32 791 000,00 | 331 222,22 |
| 1.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 12 | 5 | 4 | 1 | 274,90 | 250,60 | 24,30 |  |  |  |  |
| 2 | Городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа | 393 | 132 | 90 | 42 | 6 481,80 | 4 690,10 | 1 791,70 | 992 795 910,24 | 589 206 032,87 | 399 553 000,00 | 4 036 877,37 |
| 2.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 206 032,87 | 589 206 032,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 149 | 48 | 8 | 40 | 2 069,40 | 341,60 | 1 727,80 | 235 520 572,00 | 0,00 | 233 165 057,68 | 2 355 514,32 |
| 2.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 140 | 55 | 55 | 0 | 2 834,00 | 2 834,00 | 0,00 | 168 069 305,37 | 0,00 | 166 387 942,32 | 1 681 363,05 |
| 2.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 104 | 29 | 27 | 2 | 1 578,40 | 1 514,50 | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 382 | 160 | 145 | 15 | 7 601,90 | 6 937,50 | 664,40 | 954 553 299,00 | 641 717 730,00 | 305 723 000,00 | 7 112 569,00 |
| 3.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 102 | 48 | 37 | 11 | 2 003,10 | 1 594,20 | 408,90 | 641 717 730,00 | 641 717 730,00 |  |  |
| 3.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 4 | 1 |  | 1 | 44,80 |  | 44,80 | 5 940 500,00 |  | 5 881 095,00 | 59 405,00 |
| 3.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 264 | 108 | 108 | 0 | 5 343,30 | 5 343,30 | 0,00 | 306 895 069,00 |  | 299 841 905,00 | 7 053 164,00 |
| 3.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 12 | 3 | 0 | 3 | 210,70 | 0,00 | 210,70 |  |  |  |  |
| 4 | Город Салехард | 281 | 101 | 67 | 34 | 4 342,80 | 2 952,80 | 1 390,00 | 1 179 554 050,29 | 1 043 419 133,17 | 133 372 000,00 | 2 762 917,12 |
| 4.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 162 | 58 | 25 | 33 | 2 491,90 | 1 146,30 | 1 345,60 | 1 043 419 133,17 | 1 043 419 133,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 106 | 40 | 40 | 0 | 1 668,10 | 1 668,10 | 0,00 | 136 134 917,12 | 0,00 | 133 372 000,00 | 2 762 917,12 |
| 4.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 13 | 3 | 2 | 1 | 182,80 | 138,40 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Предоставление социальных выплат гражданам в рамках реализации Пилотного проекта переселения граждан из аварийного жилья с использованием механизма самостоятельного инвестирования гражданами бюджетных средств в приобретение жилья на первичном рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальный округ Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 151 | 55 | 50 | 5 | 2 547,40 | 2 346,80 | 200,60 | 267 623 087,80 | 107 632 087,80 | 158 391 000,00 | 1 600 000,00 |
| 5.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 19 | 8 | 4 | 4 | 360,00 | 206,90 | 153,10 | 107 632 087,80 | 107 632 087,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 129 | 46 | 46 | 0 | 2 139,90 | 2 139,90 | 0,00 | 159 991 000,00 | 0,00 | 158 391 000,00 | 1 600 000,00 |
| 5.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 3 | 1 | 0 | 1 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Муниципальный округ Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 186 | 57 | 36 | 21 | 3 050,60 | 2 043,30 | 1 007,30 | 476 354 747,44 | 369 372 747,44 | 105 912 000,00 | 1 070 000,00 |
| 6.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 123 | 22 | 3 | 19 | 1 099,70 | 170,80 | 928,90 | 369 372 747,44 | 369 372 747,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 61 | 33 | 33 | 0 | 1 872,50 | 1 872,50 | 0,00 | 106 982 000,00 | 0,00 | 105 912 000,00 | 1 070 000,00 |
| 6.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 2 | 2 | 0 | 2 | 78,40 | 0,00 | 78,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Город Муравленко | 643 | 246 | 211 | 35 | 9 062,13 | 8 612,18 | 449,95 | 1 003 282 750,52 | 716 939 415,00 | 264 741 000,00 | 21 602 335,52 |
| 7.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 231 | 86 | 52 | 34 | 3 361,13 | 2 960,38 | 400,75 | 716 939 415,00 | 716 939 415,00 |  |  |
| 7.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 331 | 127 | 127 |  | 4 428,30 | 4 428,30 |  | 286 343 335,52 |  | 264 741 000,00 | 21 602 335,52 |
| 7.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 81 | 33 | 32 | 1 | 1 272,70 | 1 223,50 | 49,20 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 321 | 116 | 66 | 50 | 5 445,50 | 2 872,30 | 2 573,20 | 409 850 951,63 | 377 212 085,63 | 32 312 000,00 | 326 866,00 |
| 8.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 263 | 92 | 42 | 50 | 4 454,20 | 1 881,00 | 2 573,20 | 377 212 085,63 | 377 212 085,63 |  |  |
| 8.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 43 | 19 | 19 | 0 | 848,30 | 848,30 | 0,00 | 32 638 866,00 | 0,00 | 32 312 000,00 | 326 866,00 |
| 8.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 15 | 5 | 5 | 0 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Муниципальный округ Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 57 | 22 | 11 | 11 | 1 127,90 | 594,50 | 533,40 | 169 840 984,33 | 125 495 984,33 | 43 901 000,00 | 444 000,00 |
| 9.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 38 | 11 | 0 | 11 | 533,40 | 0,00 | 533,40 | 125 495 984,33 | 125 495 984,33 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 19 | 11 | 11 | 0 | 594,50 | 594,50 | 0,00 | 44 345 000,00 | 0,00 | 43 901 000,00 | 444 000,00 |
| 9.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Город Новый Уренгой | 426 | 173 | 112 | 61 | 8 572,23 | 5 592,35 | 2 979,88 | 1 735 773 386,92 | 1 061 756 300,11 | 667 276 000,00 | 6 741 086,81 |
| 10.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 251 | 68 | 7 | 61 | 3 355,48 | 375,60 | 2 979,88 | 1 061 756 300,11 | 1 061 756 300,11 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 175 | 105 | 105 | 0 | 5 216,75 | 5 216,75 | 0,00 | 674 017 086,81 | 0,00 | 667 276 000,00 | 6 741 086,81 |
| 10.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Городской округ город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа | 318 | 156 | 147 | 9 | 5 958,17 | 5 727,37 | 230,80 | 2 407 847 557,52 | 1 961 454 000,00 | 441 813 000,00 | 4 580 557,52 |
| 11.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 60 | 30 | 21 | 9 | 900,80 | 670,00 | 230,80 | 1 961 454 000,00 | 1 961 454 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 258 | 126 | 126 | 0 | 5 057,37 | 5 057,37 | 0,00 | 446 393 557,52 | 0,00 | 441 813 000,00 | 4 580 557,52 |
| 11.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 83 | 34 | 33 | 1 | 1 988,10 | 1 966,60 | 21,50 | 1 481 293 344,20 | 1 369 093 344,20 | 111 078 000,00 | 1 122 000,00 |
| 12.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 093 344,20 | 1 369 093 344,20 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 46 | 19 | 19 | 0 | 1 197,55 | 1 197,55 | 0,00 | 112 200 000,00 | 0,00 | 111 078 000,00 | 1 122 000,00 |
| 12.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 37 | 15 | 14 | 1 | 790,55 | 769,05 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Город Ноябрьск | 510 | 168 | 68 | 100 | 7 285,27 | 3 173,40 | 4 111,87 | 846 591 700,25 | 696 350 700,25 | 148 738 000,00 | 1 503 000,00 |
| 13.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 334 | 106 | 16 | 90 | 4 331,27 | 695,00 | 3 636,27 | 696 350 700,25 | 696 350 700,25 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 137 | 46 | 46 | 0 | 2 254,60 | 2 254,60 | 0,00 | 150 241 000,00 | 0,00 | 148 738 000,00 | 1 503 000,00 |
| 13.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 39 | 16 | 6 | 10 | 699,40 | 223,80 | 475,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2023 году, в т.ч. | | 11 823 | 4 734 | 3 495 | 1 239 | 194 391,16 | 152 568,75 | 41 822,41 | 7 145 754 780,70 | 4 369 895 000,00 | 2 747 002 000,00 | 28 857 780,70 |
| Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | | 10 114 | 4 064 | 2 937 | 1 127 | 163 167,79 | 122 195,98 | 40 971,81 | 4 181 185 000,00 | 4 181 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | | 73 | 15 | 14 | 1 | 484,40 | 436,70 | 47,70 | 79 612 776,00 | 0,00 | 77 755 977,12 | 1 856 798,88 |
| Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | | 1 403 | 576 | 482 | 94 | 26 642,97 | 26 642,97 | 0,00 | 2 696 247 004,70 | 0,00 | 2 669 246 022,88 | 27 000 981,82 |
| Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | | 233 | 79 | 62 | 17 | 4 096,00 | 3 293,10 | 802,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата процентов по договорам целевого займа, иные затраты | |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 188 710 000,00 | 188 710 000,00 |  |  |
| Предоставление социальных выплат гражданам в рамках реализации Пилотного проекта переселения граждан из аварийного жилья с использованием механизма самостоятельного инвестирования гражданами бюджетных средств в приобретение жилья на первичном рынке | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальный округ Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 157 | 51 | 43 | 8 | 2 693,31 | 2 359,21 | 334,10 | 152 551 483,29 | 83 664 619,39 | 68 198 000,00 | 688 863,90 |
| 1.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 59 | 20 | 13 | 7 | 941,00 | 666,60 | 274,40 | 83 664 619,39 | 83 664 619,39 |  |  |
| 1.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 85 | 26 | 26 |  | 1 493,31 | 1 493,31 |  | 68 886 863,90 |  | 68 198 000,00 | 688 863,90 |
| 1.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 13 | 5 | 4 | 1 | 259,00 | 199,30 | 59,70 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа | 1 667 | 755 | 603 | 152 | 36 231,74 | 29 755,58 | 6 476,16 | 1 035 281 911,00 | 615 939 310,00 | 415 149 000,00 | 4 193 601,00 |
| 2.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 1 291 | 606 | 455 | 151 | 28 952,04 | 22 526,08 | 6 425,96 | 615 939 310,00 | 615 939 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 244 | 103 | 103 | 0 | 4 671,30 | 4 671,30 | 0,00 | 419 342 601,00 | 0,00 | 415 149 000,00 | 4 193 601,00 |
| 2.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 132 | 46 | 45 | 1 | 2 608,40 | 2 558,20 | 50,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 197 | 58 | 57 | 1 | 3 218,50 | 3 173,70 | 44,80 | 627 901 685,50 | 500 307 745,50 | 126 318 000,00 | 1 275 940,00 |
| 3.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 106 | 29 | 29 | 0 | 1 464,80 | 1 464,80 | 0,00 | 500 307 745,50 | 500 307 745,50 |  |  |
| 3.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 87 | 28 | 28 | 0 | 1 708,90 | 1 708,90 | 0,00 | 127 593 940,00 |  | 126 318 000,00 | 1 275 940,00 |
| 3.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 4 | 1 | 0 | 1 | 44,80 | 0,00 | 44,80 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Город Салехард | 3 043 | 1 075 | 807 | 268 | 47 581,60 | 35 772,70 | 11 808,90 | 763 747 822,57 | 596 188 927,57 | 165 883 000,00 | 1 675 895,00 |
| 4.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 2 956 | 1 046 | 779 | 267 | 46 148,70 | 34 380,80 | 11 767,90 | 596 188 927,57 | 596 188 927,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 76 | 25 | 25 | 0 | 1 264,50 | 1 264,50 | 0,00 | 167 558 895,00 | 0,00 | 165 883 000,00 | 1 675 895,00 |
| 4.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 11 | 4 | 3 | 1 | 168,40 | 127,40 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Предоставление социальных выплат гражданам в рамках реализации Пилотного проекта переселения граждан из аварийного жилья с использованием механизма самостоятельного инвестирования гражданами бюджетных средств в приобретение жилья на первичном рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальный округ Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 144 | 57 | 15 | 42 | 2 539,10 | 497,60 | 2 041,50 | 38 770 054,93 | 38 770 054,93 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 144 | 57 | 15 | 42 | 2 539,10 | 497,60 | 2 041,50 | 38 770 054,93 | 38 770 054,93 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Муниципальный округ Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 119 | 37 | 1 | 36 | 1 620,30 | 61,40 | 1 558,90 | 163 147 857,50 | 163 147 857,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 117 | 35 | 1 | 34 | 1 542,70 | 61,40 | 1 481,30 | 163 147 857,50 | 163 147 857,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 2 | 2 | 0 | 2 | 77,60 | 0,00 | 77,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Город Муравленко | 534 | 196 | 195 | 1 | 8 131,80 | 8 084,10 | 47,70 | 765 412 988,00 | 461 311 300,00 | 300 000 000,00 | 4 101 688,00 |
| 7.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 295 | 103 | 103 | 0 | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 461 311 300,00 | 461 311 300,00 |  |  |
| 7.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 73 | 15 | 14 | 1 | 484,40 | 436,70 | 47,70 | 79 612 776,00 |  | 77 755 977,12 | 1 856 798,88 |
| 7.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 166 | 78 | 78 | 0 | 3 687,40 | 3 687,40 | 0,00 | 224 488 912,00 |  | 222 244 022,88 | 2 244 889,12 |
| 7.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 395 | 128 | 58 | 70 | 5 565,30 | 2 933,10 | 2 632,20 | 191 497 686,00 | 175 978 686,00 | 15 363 000,00 | 156 000,00 |
| 8.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 361 | 114 | 45 | 69 | 4 836,60 | 2 258,40 | 2 578,20 | 175 978 686,00 | 175 978 686,00 |  |  |
| 8.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 18 | 9 | 9 | 0 | 486,50 | 486,50 | 0,00 | 15 519 000,00 | 0,00 | 15 363 000,00 | 156 000,00 |
| 8.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 16 | 5 | 4 | 1 | 242,20 | 188,20 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Муниципальный округ Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 264 | 110 | 43 | 67 | 4 488,90 | 2 102,90 | 2 386,00 | 241 057 381,96 | 232 283 381,96 | 8 686 000,00 | 88 000,00 |
| 9.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 259 | 108 | 41 | 67 | 4 330,10 | 1 944,10 | 2 386,00 | 232 283 381,96 | 232 283 381,96 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 5 | 2 | 2 | 0 | 158,80 | 158,80 | 0,00 | 8 774 000,00 | 0,00 | 8 686 000,00 | 88 000,00 |
| 9.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Город Новый Уренгой | 1 658 | 658 | 538 | 120 | 26 135,17 | 20 256,35 | 5 878,82 | 1 479 251 582,58 | 392 962 587,58 | 1 075 426 000,00 | 10 862 995,00 |
| 10.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 1 288 | 504 | 384 | 120 | 18 814,67 | 12 935,85 | 5 878,82 | 392 962 587,58 | 392 962 587,58 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 370 | 154 | 154 | 0 | 7 320,50 | 7 320,50 | 0,00 | 1 086 288 995,00 | 0,00 | 1 075 426 000,00 | 10 862 995,00 |
| 10.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Городской округ город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа | 2 239 | 954 | 626 | 328 | 23 068,29 | 22 438,19 | 630,10 | 674 582 303,59 | 314 045 235,79 | 356 895 000,00 | 3 642 067,80 |
| 11.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 2 085 | 860 | 626 | 234 | 19 841,43 | 19 211,33 | 630,10 | 314 045 235,79 | 314 045 235,79 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 154 | 94 | 0 | 94 | 3 226,86 | 3 226,86 | 0,00 | 360 537 067,80 | 0,00 | 356 895 000,00 | 3 642 067,80 |
| 11.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Предоставление социальных выплат гражданам в рамках реализации Пилотного проекта переселения граждан из аварийного жилья с использованием механизма самостоятельного инвестирования гражданами бюджетных средств в приобретение жилья на первичном рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 893 | 495 | 396 | 99 | 25 896,48 | 20 510,08 | 5 386,40 | 254 146 106,20 | 213 622 706,20 | 40 118 000,00 | 405 400,00 |
| 12.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 870 | 486 | 387 | 99 | 25 465,38 | 20 078,98 | 5 386,40 | 213 622 706,20 | 213 622 706,20 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 23 | 9 | 9 |  | 431,10 | 431,10 | 0,00 | 40 523 400,00 | 0,00 | 40 118 000,00 | 405 400,00 |
| 12.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Город Ноябрьск | 513 | 160 | 113 | 47 | 7 220,67 | 4 623,84 | 2 596,83 | 569 695 917,58 | 392 962 587,58 | 174 966 000,00 | 1 767 330,00 |
| 13.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 283 | 96 | 59 | 37 | 4 331,27 | 2 210,04 | 2 121,23 | 392 962 587,58 | 392 962 587,58 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 175 | 48 | 48 | 0 | 2 193,80 | 2 193,80 | 0,00 | 176 733 330,00 | 0,00 | 174 966 000,00 | 1 767 330,00 |
| 13.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 55 | 16 | 6 | 10 | 695,60 | 220,00 | 475,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2024 году, в т.ч. | | 18 547 | 6 644 | 4 949 | 1 695 | 302 392,86 | 229 224,70 | 73 168,16 | 10 431 381 955,20 | 7 435 055 000,00 | 2 966 253 000,00 | 30 073 955,20 |
| Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | | 15 920 | 5 733 | 4 115 | 1 618 | 258 400,42 | 188 568,05 | 69 832,37 | 7 246 345 000,00 | 7 246 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | | 217 | 53 | 6 | 47 | 2 054,02 | 249,90 | 1 804,12 | 175 858 814,00 | 0,00 | 173 990 794,32 | 1 868 019,68 |
| Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | | 2 198 | 778 | 778 | 0 | 38 687,34 | 38 687,34 | 0,00 | 2 820 468 141,20 | 0,00 | 2 792 262 205,68 | 28 205 935,52 |
| Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | | 212 | 80 | 50 | 30 | 3 251,08 | 1 719,41 | 1 531,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата процентов по договорам целевого займа, иные затраты | |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 188 710 000,00 | 188 710 000,00 |  |  |
| 1 | Муниципальный округ Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 275 | 99 | 70 | 29 | 4 844,04 | 3 408,94 | 1 435,10 | 239 536 322,20 | 152 215 000,00 | 86 448 000,00 | 873 322,20 |
| 1.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 177 | 61 | 32 | 29 | 2 951,10 | 1 516,00 | 1 435,10 | 152 215 000,00 | 152 215 000,00 |  |  |
| 1.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 98 | 38 | 38 |  | 1 892,94 | 1 892,94 |  | 87 321 322,20 |  | 86 448 000,00 | 873 322,20 |
| 1.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа | 2 170 | 901 | 751 | 150 | 43 200,21 | 36 475,88 | 6 724,33 | 2 277 222 095,86 | 2 000 891 795,86 | 273 567 000,00 | 2 763 300,00 |
| 2.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 2 029 | 841 | 691 | 150 | 40 121,96 | 33 397,63 | 6 724,33 | 2 000 891 795,86 | 2 000 891 795,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 141 | 60 | 60 | 0 | 3 078,25 | 3 078,25 | 0,00 | 276 330 300,00 | 0,00 | 273 567 000,00 | 2 763 300,00 |
| 2.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 3 479 | 1 241 | 997 | 244 | 54 781,30 | 43 766,90 | 11 014,40 | 1 655 520 039,00 | 854 857 412,00 | 792 656 000,00 | 8 006 627,00 |
| 3.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 2 827 | 1 030 | 806 | 224 | 42 392,00 | 32 404,40 | 9 987,60 | 854 857 412,00 | 854 857 412,00 |  |  |
| 3.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 580 | 189 | 189 | 0 | 11 274,60 | 11 274,60 | 0,00 | 800 662 627,00 |  | 792 656 000,00 | 8 006 627,00 |
| 3.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 72 | 22 | 2 | 20 | 1 114,70 | 87,90 | 1 026,80 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Город Салехард | 3 625 | 1 286 | 940 | 346 | 56 679,80 | 42 447,10 | 14 232,70 | 1 242 625 862,40 | 1 075 066 967,40 | 165 883 000,00 | 1 675 895,00 |
| 4.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 3 541 | 1 257 | 912 | 345 | 55 109,00 | 41 055,30 | 14 053,70 | 1 075 066 967,40 | 1 075 066 967,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 73 | 25 | 25 | 0 | 1 264,50 | 1 264,50 | 0,00 | 167 558 895,00 | 0,00 | 165 883 000,00 | 1 675 895,00 |
| 4.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 11 | 4 | 3 | 1 | 306,30 | 127,30 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Муниципальный округ Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 197 | 60 | 60 | 0 | 2 930,60 | 2 930,60 | 0,00 | 226 599 000,00 | 0,00 | 224 333 000,00 | 2 266 000,00 |
| 5.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 197 | 60 | 60 | 0 | 2 930,60 | 2 930,60 | 0,00 | 226 599 000,00 | 0,00 | 224 333 000,00 | 2 266 000,00 |
| 5.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Муниципальный округ Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 1 077 | 293 | 33 | 260 | 14 561,60 | 1 291,70 | 13 269,90 | 49 783 000,00 | 0,00 | 49 285 000,00 | 498 000,00 |
| 6.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 1 054 | 280 | 20 | 260 | 13 876,90 | 607,00 | 13 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 23 | 13 | 13 | 0 | 684,70 | 684,70 | 0,00 | 49 783 000,00 | 0,00 | 49 285 000,00 | 498 000,00 |
| 6.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Город Муравленко | 528 | 192 | 190 | 2 | 8 002,05 | 7 965,95 | 36,10 | 202 130 732,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 2 130 732,00 |
| 7.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 367 | 127 | 127 | 0 | 4 940,90 | 4 940,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 29 | 8 | 6 | 2 | 286,00 | 249,90 | 36,10 | 33 179 600,00 |  | 32 738 379,32 | 441 220,68 |
| 7.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 132 | 57 | 57 | 0 | 2 775,15 | 2 775,15 | 0,00 | 168 951 132,00 |  | 167 261 620,68 | 1 689 511,32 |
| 7.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 235 | 75 | 58 | 17 | 3 769,20 | 3 165,80 | 603,40 | 97 936 365,00 | 0,00 | 96 957 000,00 | 979 365,00 |
| 8.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 61 | 19 | 2 | 17 | 699,10 | 95,70 | 603,40 | 0,00 |  |  |  |
| 8.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 174 | 56 | 56 | 0 | 3 070,10 | 3 070,10 | 0,00 | 97 936 365,00 |  | 96 957 000,00 | 979 365,00 |
| 8.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Муниципальный округ Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 498 | 191 | 64 | 127 | 8 199,00 | 3 178,00 | 5 021,00 | 55 457 500,00 | 25 696 500,00 | 29 463 000,00 | 298 000,00 |
| 9.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 481 | 184 | 57 | 127 | 7 773,50 | 2 752,50 | 5 021,00 | 25 696 500,00 | 25 696 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 17 | 7 | 7 | 0 | 425,50 | 425,50 | 0,00 | 29 761 000,00 | 0,00 | 29 463 000,00 | 298 000,00 |
| 9.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Город Новый Уренгой | 1 129 | 365 | 235 | 130 | 17 882,52 | 11 112,03 | 6 770,49 | 1 021 224 205,34 | 1 021 224 205,34 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 1 129 | 365 | 235 | 130 | 17 882,52 | 11 112,03 | 6 770,49 | 1 021 224 205,34 | 1 021 224 205,34 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Городской округ город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа | 2 555 | 1 023 | 932 | 91 | 47 384,33 | 46 753,53 | 630,80 | 627 980 000,00 | 627 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 2 555 | 1 023 | 932 | 91 | 47 384,33 | 46 753,53 | 630,80 | 627 980 000,00 | 627 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 1 422 | 437 | 267 | 170 | 21 605,84 | 13 684,06 | 7 921,78 | 835 237 855,40 | 794 864 855,40 | 39 969 000,00 | 404 000,00 |
| 12.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 1 395 | 427 | 257 | 170 | 21 159,84 | 13 238,06 | 7 921,78 | 794 864 855,40 | 794 864 855,40 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 27 | 10 | 10 | 0 | 446,00 | 446,00 | 0,00 | 40 373 000,00 | 0,00 | 39 969 000,00 | 404 000,00 |
| 12.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Город Ноябрьск | 1 357 | 481 | 352 | 129 | 18 552,37 | 13 044,21 | 5 508,16 | 1 711 418 978,00 | 693 548 264,00 | 1 007 692 000,00 | 10 178 714,00 |
| 13.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 304 | 119 | 44 | 75 | 4 109,27 | 695,00 | 3 414,27 | 693 548 264,00 | 693 548 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 188 | 45 | 0 | 45 | 1 768,02 | 0,00 | 1 768,02 | 142 679 214,00 | 0,00 | 141 252 415,00 | 1 426 799,00 |
| 13.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 736 | 263 | 263 | 0 | 10 845,00 | 10 845,00 | 0,00 | 875 191 500,00 | 0,00 | 866 439 585,00 | 8 751 915,00 |
| 13.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 129 | 54 | 45 | 9 | 1 830,08 | 1 504,21 | 325,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2025 году, в т.ч. | | 12 245 | 4 240 | 3 361 | 879 | 192 511,83 | 153 387,89 | 39 123,94 | 29 333 036 073,82 | 27 169 477 818,62 | 2 141 899 000,00 | 21 659 255,20 |
| Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | | 10 286 | 3 551 | 2 718 | 833 | 161 383,38 | 124 650,32 | 36 733,06 | 26 980 767 818,62 | 26 980 767 818,62 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | | 29 | 7 | 5 | 2 | 328,10 | 267,30 | 60,80 | 28 797 297,00 | 0,00 | 28 487 260,46 | 310 036,54 |
| Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | | 1 636 | 573 | 573 | 0 | 26 173,49 | 26 173,49 | 0,00 | 2 134 760 958,20 | 0,00 | 2 113 411 739,54 | 21 349 218,66 |
| Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | | 294 | 109 | 65 | 44 | 4 626,86 | 2 296,78 | 2 330,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата процентов по договорам целевого займа, иные затраты | |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 188 710 000,00 | 188 710 000,00 |  |  |
| 1 | Муниципальный округ Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 51 | 20 | 19 | 1 | 1 117,44 | 1 090,24 | 27,20 | 400 589 676,55 | 349 042 169,35 | 51 032 000,00 | 515 507,20 |
| 1.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО |  |  |  |  |  |  |  | 349 042 169,35 | 349 042 169,35 |  |  |
| 1.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 3 | 2 | 1 | 1 | 57,30 | 30,10 | 27,20 | 2 643 249,00 |  | 2 616 784,38 | 26 464,62 |
| 1.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 48 | 18 | 18 |  | 1 060,14 | 1 060,14 |  | 48 904 258,20 |  | 48 415 215,62 | 489 042,58 |
| 1.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа | 2 497 | 971 | 774 | 197 | 48 953,93 | 38 525,43 | 10 428,50 | 5 481 066 757,00 | 5 203 578 710,00 | 274 713 000,00 | 2 775 047,00 |
| 2.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 2 331 | 901 | 704 | 197 | 45 862,83 | 35 434,33 | 10 428,50 | 5 203 578 710,00 | 5 203 578 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 166 | 70 | 70 | 0 | 3 091,10 | 3 091,10 | 0,00 | 277 488 047,00 | 0,00 | 274 713 000,00 | 2 775 047,00 |
| 2.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 1 106 | 385 | 291 | 94 | 17 091,93 | 13 048,83 | 4 043,10 | 3 791 490 709,99 | 3 496 588 688,99 | 291 953 000,00 | 2 949 021,00 |
| 3.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 950 | 326 | 234 | 92 | 13 668,40 | 9 716,60 | 3 951,80 | 3 496 588 688,99 | 3 496 588 688,99 |  |  |
| 3.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 144 | 55 | 55 | 0 | 3 205,43 | 3 205,43 | 0,00 | 294 902 021,00 |  | 291 953 000,00 | 2 949 021,00 |
| 3.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 12 | 4 | 2 | 2 | 218,10 | 126,80 | 91,30 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Город Салехард | 5 022 | 1 806 | 1 370 | 436 | 80 730,50 | 62 373,80 | 18 356,70 | 10 214 877 926,40 | 10 018 551 110,40 | 194 363 000,00 | 1 963 816,00 |
| 4.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 4 818 | 1 752 | 1 345 | 407 | 77 464,00 | 60 892,20 | 16 571,80 | 10 018 551 110,40 | 10 018 551 110,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 102 | 25 | 25 | 0 | 1 481,60 | 1 481,60 | 0,00 | 196 326 816,00 | 0,00 | 194 363 000,00 | 1 963 816,00 |
| 4.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 102 | 29 | 0 | 29 | 1 784,90 | 0,00 | 1 784,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Муниципальный округ Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Муниципальный округ Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Город Муравленко | 532 | 191 | 190 | 1 | 7 576,05 | 7 542,45 | 33,60 | 579 885 104,98 | 377 842 648,98 | 200 000 000,00 | 2 042 456,00 |
| 7.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 371 | 128 | 128 | 0 | 4 416,15 | 4 416,15 | 0,00 | 377 842 648,98 | 377 842 648,98 |  |  |
| 7.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 26 | 5 | 4 | 1 | 270,80 | 237,20 | 33,60 | 26 154 048,00 |  | 25 870 476,08 | 283 571,92 |
| 7.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 135 | 58 | 58 | 0 | 2 889,10 | 2 889,10 | 0,00 | 175 888 408,00 |  | 174 129 523,92 | 1 758 884,08 |
| 7.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 329 | 106 | 98 | 8 | 6 165,60 | 5 703,50 | 462,10 | 517 490 387,00 | 497 654 967,00 | 19 637 000,00 | 198 420,00 |
| 8.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 259 | 78 | 73 | 5 | 4 647,90 | 4 382,00 | 265,90 | 497 654 967,00 | 497 654 967,00 |  |  |
| 8.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 29 | 12 | 12 | 0 | 621,80 | 621,80 | 0,00 | 19 835 420,00 |  | 19 637 000,00 | 198 420,00 |
| 8.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 41 | 16 | 13 | 3 | 895,90 | 699,70 | 196,20 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Муниципальный округ Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 955 000,00 | 188 955 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 188 955 000,00 | 188 955 000,00 |  |  |
| 9.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 9.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 9.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Город Новый Уренгой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Городской округ город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 |  |  |
| 11.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 11.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 11.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 1 178 | 223 | 156 | 67 | 9 780,60 | 7 283,24 | 2 497,36 | 3 650 641 147,50 | 3 609 501 183,50 | 40 728 000,00 | 411 964,00 |
| 12.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 1 159 | 216 | 149 | 67 | 9 342,60 | 6 845,24 | 2 497,36 | 3 609 501 183,50 | 3 609 501 183,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 19 | 7 | 7 | 0 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 41 139 964,00 | 0,00 | 40 728 000,00 | 411 964,00 |
| 12.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Город Ноябрьск | 1 530 | 538 | 463 | 75 | 21 095,78 | 17 820,40 | 3 275,38 | 3 619 329 364,40 | 2 539 053 340,40 | 1 069 473 000,00 | 10 803 024,00 |
| 13.1 | Расселение жилых помещений в рамках деятельности НО ФЖС ЯНАО | 398 | 150 | 85 | 65 | 5 981,50 | 2 963,80 | 3 017,70 | 2 539 053 340,40 | 2 539 053 340,40 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 993 | 328 | 328 | 0 | 13 386,32 | 13 386,32 | 0,00 | 1 080 276 024,00 | 0,00 | 1 069 473 000,00 | 10 803 024,00 |
| 13.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа | 139 | 60 | 50 | 10 | 1 727,96 | 1 470,28 | 257,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 3

к Региональной адресной программе по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда,

планируемого к признанию аварийным, на территории

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2025 годы

ПЛАНИРУЕМОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ПЛАНИРУЕМОГО К ПРИЗНАНИЮ АВАРИЙНЫМ, НА ТЕРРИТОРИИ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2019 - 2025 ГОДЫ,

УЧИТЫВАЕМОЕ В ЗАКОНЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ОБ ОКРУЖНОМ БЮДЖЕТЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

(МЕНЫ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ВЫПЛАТА ВОЗМЕЩЕНИЯ СОБСТВЕННИКАМ

ЗА ИЗЫМАЕМЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РАССЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ПОСЛЕ 01.01.2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9C511E3B9F9C528DD7592B7041F37477CB880D410585EC3610D6DDD78361187953FB6553C47FB63C38ED21E1BCD6C2CE232147248245AD898E1595B63FyCK) Правительства ЯНАО от 22.07.2022 N 717-П) |  |

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по Программе, в том числе | | 15 455 989 000,00 | 797 791 000,00 | 1 592 237 000,00 | 2 365 206 000,00 | 2 845 601 000,00 | 2 747 002 000,00 | 2 966 253 000,00 | 2 141 899 000,00 |
| 1 | Город Салехард | 1 118 944 000,00 | 29 516 000,00 | 162 278 000,00 | 267 649 000,00 | 133 372 000,00 | 165 883 000,00 | 165 883 000,00 | 194 363 000,00 |
| 2 | Городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа | 1 499 724 000,00 |  | 15 465 000,00 | 121 277 000,00 | 399 553 000,00 | 415 149 000,00 | 273 567 000,00 | 274 713 000,00 |
| 3 | Город Новый Уренгой | 2 030 627 000,00 |  | 88 002 000,00 | 199 923 000,00 | 667 276 000,00 | 1 075 426 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Город Ноябрьск | 2 589 610 000,00 | 38 006 000,00 | 54 616 000,00 | 96 119 000,00 | 148 738 000,00 | 174 966 000,00 | 1 007 692 000,00 | 1 069 473 000,00 |
| 5 | Город Муравленко | 2 818 469 000,00 | 600 984 000,00 | 534 618 000,00 | 718 126 000,00 | 264 741 000,00 | 300 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 |
| 6 | Городской округ город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа | 1 031 852 000,00 | 55 437 000,00 | 37 109 000,00 | 140 598 000,00 | 441 813 000,00 | 356 895 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 376 715 000,00 | 73 848 000,00 | 92 880 000,00 | 45 718 000,00 | 32 312 000,00 | 15 363 000,00 | 96 957 000,00 | 19 637 000,00 |
| 8 | Муниципальный округ Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 456 436 000,00 |  | 31 177 000,00 | 42 535 000,00 | 158 391 000,00 | 0,00 | 224 333 000,00 | 0,00 |
| 9 | Муниципальный округ Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 172 482 000,00 |  | 63 705 000,00 | 26 727 000,00 | 43 901 000,00 | 8 686 000,00 | 29 463 000,00 | 0,00 |
| 10 | Муниципальный округ Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 422 993 000,00 |  | 67 426 000,00 | 200 370 000,00 | 105 912 000,00 | 0,00 | 49 285 000,00 | 0,00 |
| 11 | Муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 442 398 000,00 |  | 113 809 000,00 | 96 696 000,00 | 111 078 000,00 | 40 118 000,00 | 39 969 000,00 | 40 728 000,00 |
| 12 | Муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 2 026 404 000,00 |  | 177 208 000,00 | 332 546 000,00 | 305 723 000,00 | 126 318 000,00 | 792 656 000,00 | 291 953 000,00 |
| 13 | Муниципальный округ Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа | 469 335 000,00 |  | 153 944 000,00 | 76 922 000,00 | 32 791 000,00 | 68 198 000,00 | 86 448 000,00 | 51 032 000,00 |